2026合成生物学创新赛

蛋白质设计赛道

GFP 高亮度与热稳定性联合设计

管线设计与实施方案

（含 ESM3 集成 · LoRA 微调 · 评委反馈改进）

版本：v3.0  |  生成日期：2026年06月09日

竞赛截止日期：2026年7月1日  |  有效工作日：18天

目录

一、设计哲学与核心原则

二、数据可靠性声明

三、三级约束体系（v3.0 改进）

3.1 化学绝对约束

3.2 量子产率优化约束

3.3 结构协同验证约束

四、五条设计策略（含 ESM3 策略E）

4.1 策略A：理性工程优化

4.2 策略B：PLM深度学习驱动（ESM2+SaProt+ESM3 LoRA集成）

4.3 策略C：ProteinMPNN结构协同设计

4.4 策略D：进化共识与特征迁移

4.5 策略E：ESM3生成式管线（esmGFP式Gibbs采样）

五、DBLT迭代闭环与贝叶斯优化

六、双目标优化：Pareto前沿策略

七、LLM Agent编排架构

八、五级漏斗筛选详细设计

九、ESM3集成与LoRA微调方案

十、18天时间规划与GPU预算

十一、答辩预案：评委可能提出的关键问题

十二、风险矩阵与应对策略

十三、6/24提交材料清单

附录A：关键命令速查表

附录B：45个候选设计位点

附录C：参考文献与工具速查

一、设计哲学与核心原则

本方案 v3.0 在 v2.1 基础上，整合了评委视角审阅反馈和ESM3集成方案，核心升级包括：① 约束体系从两级升级为三级（化学绝对→量子产率→结构验证）；② 新增策略E：ESM3生成式管线；③ 策略B集成ESM3 LoRA微调嵌入；④ 补充GPU/时间预算表；⑤ 细化贝叶斯优化实现路径；⑥ 增加答辩预案。

1.1 核心设计原则（继承自 v2.1，不变）

广度优先 (Exploration)：五条策略并行覆盖序列空间的不同区域——理性组合、AI嵌入搜索、逆折叠设计、进化引导、ESM3生成。

深度验证 (Exploitation)：结构预测（AF2/ESMFold）+ 多级稳定性评估（ThermoMPNN→FoldX→BioEmu→MD）逐级筛选。

联合决策 (Integration)：五条策略的候选在Pareto前沿上合并，按四个区域分配6条提交序列。

风险分散 (Diversification)：覆盖不同"亮度×热稳定性"策略组合，6条序列来自至少3种不同策略。

迭代学习 (Iteration)：DBLT闭环中的贝叶斯优化从MD"金标准"数据中学习，引导后续生成方向。

6中取1即可登顶 → 鼓励多样化探索而非单一策略all-in。

1.2 v3.0 相比 v2.1 的关键变更

| 变更项 | v2.1 | v3.0 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 约束体系 | 两级（绝对+结构） | 三级（化学绝对+量子产率+结构验证） | 评委反馈：氢键网络约束等级模糊 |
| 设计策略数 | 4条（A/B/C/D） | 5条（A/B/C/D/E） | 新增ESM3生成式管线策略E |
| 策略B嵌入 | ESM-2 + SaProt拼接 | ESM-2 + SaProt + ESM3 LoRA集成 | ESM3结构感知嵌入提升预测精度 |
| 贝叶斯优化 | 概念级描述 | 含GP核选择/MCMC参数/训练集构建 | 评委反馈：欧阳颀教授会深度审查数学细节 |
| GPU预算 | 未提供 | 按GPU型号的时间预估矩阵 | 评委反馈：需评估18天内可行性 |
| Agent日志 | 仅描述格式 | 含模板示例+模拟决策记录 | 评委反馈：需证明可运行性 |
| 答辩准备 | 无 | 6个核心评委模拟问答 | 针对评委团构成（浙大4人+蛋白质工程专家） |
| MD协议 | 承认10ns局限性 | 补充时间尺度论证+文献支撑 | 评委反馈：于浩然教授可能追问 |

二、数据可靠性声明

管线使用以下数据源，按可靠性分级管理。这一声明本身是学术诚信的体现——评委明确表示"数据可靠性自我声明在所有评委中都会产生好感"（评委审阅报告，第8节）。

2.1 数据可靠性分级

| 等级 | 数据源 | 可靠性 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | sfGFP晶体结构 (PDB 2B3P) | 实验验证 | 结构模板、ProteinMPNN输入 | Gold standard |
| A | GFP_data.xlsx (官方训练数据) | 实验验证 | ML模型训练 | 注意avGFP→sfGFP分布偏移 |
| A | Exclusion_List.csv (官方) | 实验验证 | 提交序列比对 | 逐条完全匹配检查 |
| B | Sarkisyan et al. 2016 (Nature) | 同行评审 | 数据增强、适应度景观参考 | avGFP骨架，与sfGFP有序列差异 |
| B | Pédelacq et al. 2006 (Nat Biotechnol) | 同行评审 | sfGFP突变效应参考 | 位点特异性，非全序列 |
| B | ESM3/esmGFP (Rives et al. 2025) | 同行评审 | 设计哲学启发、策略E模板 | 使用7B API模型，开源1.4B效果待验证 |
| C | FoldX ΔΔG预测 | 计算预测 | 快速稳定性筛选 | 系统偏差需MD校准 |
| C | ThermoMPNN预测 | 计算预测 | 热稳定性初筛 | 训练数据不含72°C条件 |
| D | sfGFP_氨基酸功能全注释.docx | AI推断 | 位点约束方向性参考 | 具体数值不可直接引用；方向性正确 |

2.2 特别声明

sfGFP_氨基酸功能全注释.docx 由 Claude 于2026年6月6日生成（作者"Un-named"），引用了 Pédelacq 2006 和 Sarkisyan 2016 两篇同行评审论文，但逐位点的具体约束等级和数值是AI基于PDB结构推断的产物，未经实验验证。其方向性正确（发色团三肽不可动、催化残基关键），但"R96E残留1-5%荧光"这类具体数值不可直接引用为设计约束。该文档用作启发式参考，所有约束均需通过本管线第3节的三级体系重新审查。

三、三级约束体系（v3.0 核心改进）

v2.1的约束体系将发色团氢键网络(Q69/Q94/H148/T203/S205)混在"化学绝对约束"中，造成内部不一致（"绝对约束"但又"可在路线B中尝试"）。v3.0修正为明确的三级体系，每级有不同的约束强度和验证要求。

3.1 第一级：化学绝对约束（6个位点，ProteinMPNN/ESM3中固定）

这些位点的约束来自化学反应机理（SN2亲核加成、广义酸碱催化、π共轭体系），不可妥协。

| 位点 | 约束 | 化学依据 | 允许的变异 | 跨物种保守性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G67 | 绝对不可替换 | 酰胺氮SN2亲核进攻T65羰基碳。任何侧链(含H原子)空间阻断环化 | 无。Gly的φ/ψ角灵活性也是必需的 | 100%保守于所有已知GFP |
| Y66 | 仅限芳香族(Y/F/H/W) | 酚羟基参与发色团π共轭。无芳香环→无可见光吸收→无荧光 | Y66F(光谱蓝移)、Y66H(BFP)、Y66W(CFP) | >99%保守为芳香族 |
| T65 | 仅限小残基(G/A/C/S) | 侧链体积限制环化空间。大侧链/带电残基阻断环化 | S65(avGFP天然)、A65、C65 | >95%保守为小残基 |
| R96 | 大概率需保留 | 催化发色团环化脱水。与咪唑啉酮环形成氢键稳定过渡态 | 理论上协同重排可替代。风险极高，建议固定 | >90%保守为Arg/Lys |
| E222 | 大概率需保留 | 广义碱催化Y66 Cα-Cβ脱氢。E222D部分保留功能 | E222D(部分活性)。其他替换基本失活 | >85%保守为Glu/Asp |
| 发色团π堆积 | 保持芳香环境 | Y66周围需芳香/疏水环境维持量子产率 | 允许疏水替换(F/L/I/V)，禁止带电残基 | 结构保守，序列可变 |

3.2 第二级：量子产率优化约束（5个位点，可探索但需补偿）

这是v3.0新增的约束等级，专门针对v2.1中约束模糊的氢键网络位点。这些位点突变不会导致零荧光，但单点突变会显著降低量子产率。理论上协同重排氢键网络可能找到替代方案。

| 位点 | 氢键角色 | 单点突变影响 | 探索策略 | 验证要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q69 | 与Y66酚羟基形成氢键 | 量子产率降低50-80% | 路线B/C/E中尝试替代 | 发色团区域pLDDT>85 + 氢键分析 |
| Q94 | 稳定发色团咪唑啉酮环 | 量子产率降低30-60% | 路线B/C/E中尝试替代 | MD中发色团RMSF<2Å |
| H148 | 与发色团π堆积+氢键 | 量子产率降低40-70% | 路线B/E中尝试H148D(mBaoJin特征) | AF2验证H148D-发色团距离 |
| T203 | 与Y66酚氧形成氢键 | 量子产率降低20-50% | 路线B/D中尝试T203I(StayGold特征) | 允许保守替换 |
| S205 | 稳定β桶C端构象 | 量子产率降低20-40% | 允许小残基替换 | AF2 pLDDT>80 |

关键原则：第二级位点突变必须伴随补偿性突变（协同设计），且通过MD验证氢键网络完整性。单独突变任一第二级位点应触发Agent预警。

3.3 第三级：结构协同验证约束（其余约227个位点）

对剩余的约227个位点，不预先禁止任何突变。约束通过以下验证管线事后实施：

AF2/ESMFold折叠验证：全局pLDDT>80, pTM>0.75 → 折叠可行性保证

发色团区域验证：局部pLDDT>85 → 活性中心结构可靠

MD动力学验证：WT sfGFP基线对比 → RMSD/Rg/SASA/氢键维持率相对变化量判断

上位效应过滤：EVcouplings/GREMLIN → 排除违反共进化的组合

序列多样性：CD-HIT 90%去冗余 → 确保6条序列非近重复

四、五条设计策略

以下五条策略并行运行，每条策略生成约1,000-5,000条候选序列。合并去冗余后进入统一的五级漏斗筛选。策略E（ESM3生成式管线）为v3.0新增，直接回应评委"为何不利用ESM3"的预期。

4.1 策略A：理性工程优化（保守稳健型）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 优先级 | ★★★★★（最高，保险方案） |
| 核心思路 | 以sfGFP为设计起点，保留6个核心折叠增强突变(S30R/F64L/S65T/F99S/M153T/V163A)，从45个候选设计位点中组合亮度增强突变(2-3个)+热稳定性增强突变(2-3个)。最稳健的策略，自带"保底"属性。 |
| 技术栈 | Biopython序列操作 + 组合枚举 + 上位效应过滤(EVcouplings) + FoldX ΔΔG快速筛选 |
| 位点来源 | 附录B：45个候选设计位点（来自5.25方案，保留证据等级标注） |
| 预期产出 | ~2,000-3,000条组合序列，预期贡献1-2条保险方案（确保过30%亮度阈值） |
| 设计约束 | 固定6个化学绝对位点(G67/Y66/T65/R96/E222/发色团π堆积)；第二级位点保守处理（Q69→Q/E, H148→H, T203→T/S, S205→S/T, Q94→Q/E） |

4.2 策略B：PLM深度学习驱动（AI驱动型，v3.0升级）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 优先级 | ★★★★ |
| 核心思路 | ESM-2 650M嵌入 + SaProt结构感知嵌入 + ESM3 LoRA微调嵌入 → 三模型加权集成→ XGBoost+LightGBM+RF三模型亮度/稳定性联合预测。贝叶斯优化(GP+EI)引导MCMC在嵌入空间中搜索。 |
| v3.0升级 | 新增ESM3 LoRA微调嵌入（见第9节），预期R²提升0.05-0.10；三嵌入加权融合权重由5-fold CV确定 |
| 技术栈 | ESM-2 650M/SaProt/ESM3-sm-open(LoRA) + XGBoost/LightGBM/RF + GPyTorch + 约束MCMC采样 |
| 预期产出 | ~3,000-5,000条AI生成序列，预期贡献1-2条创新方案 |
| 降级预案 | GPU≥24GB→ESM-2 650M+SaProt+ESM3 LoRA；GPU≥12GB→ESM-2 150M+SaProt(无ESM3)；GPU≥8GB→ESM-2 150M；仅CPU→ESM-2 35M |
| 质量阈值 | 5-fold CV R²>0.65→正常生成；R² 0.5-0.65→增加特征工程；R²<0.5→触发Plan C（纯理性设计） |

4.3 策略C：ProteinMPNN结构协同设计（结构导向型）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 优先级 | ★★★★ |
| 核心思路 | 以sfGFP晶体结构(PDB 2B3P)为模板，固定6个化学绝对位点(第一级约束)，多温度采样(0.1/0.2/0.3/0.5)协同设计其余约232个位点。AF2/ESMFold自验证折叠，CD-HIT去冗余。 |
| 技术栈 | ProteinMPNN + ESMFold/ColabFold + CD-HIT + BioEmu构象系综预筛 |
| 预期产出 | ~2,000-4,000条结构感知序列，预期贡献1-2条结构验证方案 |
| 与策略E的关系 | ProteinMPNN是确定性逆折叠（速度快、探索保守），ESM3策略E是概率性生成（探索广、新颖性高）。两者在漏斗中合并比较。 |

4.4 策略D：进化共识与特征迁移（进化导向型）

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 优先级 | ★★★ |
| 核心思路 | 构建GFP深度MSA(jackhmmer对UniRef30做3轮迭代)→共进化分析(EVcouplings)→识别高性能GFP共有特征模式。将mBaoJin的H148D、T203I等"特征模块"通过三种方式嫁接到sfGFP骨架。 |
| 嫁接方案 | 方案1(保守)：基于MSA共进化位点，识别共存突变模式，在sfGFP背景中引入协同突变对。方案2(结构)：使用US-align结构比对mBaoJin/TGP/StayGold→sfGFP，识别可移植的局部loop+表面电荷模块。方案3(统计)：以EVcouplings上位性矩阵为指导，为每个设计位点生成条件突变谱。 |
| 技术栈 | jackhmmer + MAFFT + EVcouplings/GREMLIN + 共进化引导的组合突变生成 |
| 预期产出 | ~1,000-2,000条进化约束序列；上位效应过滤规则供所有策略共用 |

4.5 策略E：ESM3生成式管线（v3.0新增，esmGFP式Gibbs采样）

这是v3.0最重大的新增策略——直接利用ESM3的多模态生成能力，复现esmGFP论文的Gibbs采样管线。竞赛参考文献[3]明确引用ESM3/esmGFP (Rives et al. 2025, Science)，评委将期待看到对这一前沿方法的实际应用。

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 优先级 | ★★★★（创新加分，但高计算成本） |
| 模型选择 | ESM3-sm-open (1.4B参数，HuggingFace biohub/esm3-sm-open-v1)。注：esmGFP论文使用7B API模型，1.4B开源模型生成质量可能略低，但LoRA微调可缩小差距。 |
| Step 1: 结构提示 | 以sfGFP (PDB 2B3P)为模板，编码关键区域的结构token：(a)发色团区域 a.a.62-67(T65/Y66/G67)的backbone坐标；(b)R96和E222的侧链坐标；(c)β桶核心疏水残基的backbone。其余所有位置mask。 |
| Step 2: 结构生成 | track="structure", temperature=1.0→0.3退火, num_steps=序列长度。筛选：发色团模板RMSD<1.5Å AND 整体backbone RMSD>1.5Å（确保新颖）。 |
| Step 3: 序列生成 | 以生成的结构为条件，track="sequence", temperature=1.0, num_steps=20。ESM3自验证折叠(track="structure", num_steps=1, temperature=0)。 |
| Step 4: Gibbs迭代 | 结构→序列→结构→序列……交替30+轮。每轮：(a)Negative Local Sequence Guidance推动远离局部序列logits（增加多样性）；(b)PSSM Bias用71条天然GFP的position-specific scoring matrix偏置（来自策略D的MSA）；(c)Temperature annealing从1.0退火到0.1。 |
| 筛选标准 | 发色团RMSD<1.5Å + pLDDT>85 + 序列与Exclusion_List完全比对 + CD-HIT 90%。 |
| 预期产出 | ~500-1,500条ESM3生成序列。由于计算成本高（每条需多轮Gibbs采样），建议生成较少但更高质量的候选。 |
| 计算需求 | 单条序列完整Gibbs管线约需5-10 GPU分钟(RTX 3090)。500条×8min≈67 GPU小时。建议使用AutoDL A100减少至~20h。 |
| 与策略B的LoRA互补 | 策略B的LoRA微调提升ESM3嵌入质量（用于预测），策略E直接使用ESM3的生成能力（用于设计）。两者独立运行、结果互补。 |

4.6 五条策略的交叉验证矩阵

| 验证维度 | 策略A | 策略B | 策略C | 策略D | 策略E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构可行性 | FoldX预筛 | 策略C的AF2验证 | AF2/ESMFold自验证 | EVcouplings过滤 | ESM3自验证(温度=0) |
| 亮度预测 | 基于已知突变效应 | 三模型集成(含ESM3 LoRA) | 不直接预测 | 不直接预测 | 不直接预测 |
| 稳定性评估 | FoldX ΔΔG | ThermoMPNN→FoldX→BioEmu→MD | BioEmu+MD | 基于进化保守性推断 | BioEmu+MD |
| 新颖性评估 | 低（sfGFP骨架） | 中（嵌入空间采样） | 高（全局重设计） | 中（特征嫁接） | 最高（Gibbs探索新区域） |
| 风险等级 | 低（保底） | 中高 | 中 | 中低 | 高（计算+质量不确定性） |

五、DBLT迭代闭环与贝叶斯优化（v3.0细化）

这是v3.0最核心的架构。v2.1的GP描述偏概念化——评委审阅明确指出"欧阳颀教授会深度审查数学细节"。v3.0补充了GP核函数选择、MCMC采样参数、训练集构建和收敛判据的理论依据。

5.1 GP代理模型的数学规范

| 参数 | 选择 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 核函数 | Matern 5/2 | 蛋白质适应度景观具有局部平滑性+中程崎岖性。Matern 5/2允许二阶可微（比RBF核更灵活），适合建模既有平滑趋势又有局部波动的响应面。参考文献：Sarkisyan 2016展示GFP适应度景观的崎岖性。 |
| 输入维度 | 50维（ESM+SaProt+ESM3 LoRA嵌入拼接后PCA降维） | 嵌入原始维度~2560(1280+1280+1536拼接)→PCA降维到50维保留~90%方差。降维减少GP的O(n³)计算负担。 |
| 先验均值 | 零均值函数 | 标准做法。在缺少先验知识时，零均值函数的GP预测完全由数据和核函数决定。无偏先验避免引入错误假设。 |
| 噪声模型 | 异方差高斯噪声（Heteroscedastic） | 不同策略生成的序列预测不确定性差异大（策略A低，策略E高）。homoscedastic GP会低估高风险区域的σ。 |
| 超参数优化 | 最大化对数边际似然 (L-BFGS) | 每轮迭代后用新MD数据重新优化核函数长度尺度和信号方差。在scikit-learn/GPyTorch中可直接调用。 |

5.2 MCMC采样设计

MCMC用于在GP的Expected Improvement(EI)高值区域采样新的候选序列。参数设计如下：

采样器：Metropolis-Hastings with Gaussian proposal（实现简单，在50维空间中可接受）

Proposal标准差：自适应调节——目标接受率0.23-0.30（50维空间的最佳接受率理论值，Gelman 1997）

链数：5条独立链，每条1,000步（burn-in 200步），共~4,000个有效样本

起始点：从当前Pareto前沿的5个不同区域各选一个起始点（确保覆盖）

收敛诊断：Gelman-Rubin R-hat < 1.1（5条链之间的一致性）

备选方案：如MCMC在50维空间混合过慢（R-hat>1.2 after 2,000 steps），切换到Replica-exchange MCMC（提高温度阶梯克服局部势垒）

5.3 DBLT迭代闭环流程

以下为每轮DBLT迭代的具体操作（共2-3轮）：

| 阶段 | 操作 | 输入 | 输出 | 时间 单GPU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGN | 五策略并行生成候选 + GP-EI引导MCMC方向 | GP代理模型 + 结构模板 | ~8,000-14,000条候选 | 2-3天 |
| BUILD | 嵌入→亮度集成预测→三级稳定性评估→上位效应过滤 | 候选序列 + 预训练模型 | ~200条通过序列 | 1-2天 |
| TEST | AF2/ESMFold→BioEmu→GROMACS MD(Top 10-15) | ~200条→~50条→~15条 | MD金标准标签 | 2-4天 |
| LEARN | MD结果回传GP→更新EI→收敛判断 | MD标签 + GP模型 | 下一轮采样方向OR收敛 | 数小时 |

5.4 收敛判断（v3.0细化的四条件）

EI_max连续2轮 < 0.05 → 收敛，进入精选阶段（说明GP认为"已知区域的好序列已被充分挖掘"）

已完成3轮迭代 → 强制进入精选（时间约束，18天内最多3轮）

MD结果与GP预测 Spearman r > 0.7 → 模型可靠，可提前收敛（说明快速预测器与金标准高度一致）

MD结果与GP预测矛盾（r < 0.3）→ 重新校准GP，降低先验权重，扩大搜索范围（说明模型失效，需要更多探索）

5.5 初始训练集构建策略

第1轮迭代前，GP需要初始训练数据来"预热"。构建方案：

从5条策略各取约10条代表性序列（共~50条），确保覆盖：

- ① 策略A的保守突变；

- ② 策略B的AI高分序列；

- ③ 策略C的ProteinMPNN低/中/高温度样本；

- ④ 策略D的进化嫁接序列；

- ⑤ 策略E的ESM3生成序列（如可用）

用FoldX ΔΔG + ThermoMPNN做快速稳定性标注（无需MD，可数分钟内完成）

用策略B的集成预测器做亮度标注

这50条构成GP的先验训练集。第1轮MD验证后替换为金标准标签。

六、双目标优化：Pareto前沿策略

6.1 为什么不用乘积最大化

竞赛最终排名取决于乘积得分 Score = Brightness_relative × Stability_retention。但将乘积作为唯一优化目标有方法论缺陷：

预测误差放大：亮度被高估20%且稳定性被高估20%→乘积虚高44%。如果两个维度的预测误差正相关（都来自模型偏差），乘积的复合误差无法通过Pareto前沿分散。

Pareto前沿包含了乘积最优解（前沿上乘积最大的点自然就是乘积最优），但额外保留了"亮度极端"和"稳定极端"的备选，提供风险对冲。

6.2 6条序列分配策略

| 序列# | Pareto区域 | 来源策略 | 风险等级 | 设计目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seq 1 | 亮度极端区（高亮度×中稳定） | 策略A | 低 | 保险方案1：确保过30%阈值，争取高亮度 |
| Seq 2 | 稳定极端区（中亮度×高稳定） | 策略A/C | 低 | 保险方案2：确保过30%阈值，争取高稳定 |
| Seq 3 | 乘积最优区（高亮度×高稳定） | 策略B/C | 中 | 主力竞争序列：AI+结构联合优化 |
| Seq 4 | 乘积最优区（高亮度×高稳定） | 策略E | 高 | 冲金序列：ESM3生成的新颖序列 |
| Seq 5 | 探索区（EI最大） | 策略D/E | 中高 | 高风险高回报：GP认为探索不足的区域 |
| Seq 6 | 平衡区（备选） | 最优可用 | 中低 | 冗余保障：替换任何不合格的前5条 |

6.3 序列多样性检查

CD-HIT 90%阈值：6条序列两两序列相似度均 < 90%。如违反，从同一Pareto区域选择下一个候补。

策略多样性：6条序列至少覆盖3种设计策略（避免"把鸡蛋放一个篮子"）。

Exclusion_List逐条比对：每条序列与排除名单做全局比对（非仅局部），任何完全一致即替换。另参考FPbase排除已知全长变体。

长度合规：每条序列长度严格在220-250 aa之间，且以M开头（竞赛强制要求）。

七、LLM Agent编排架构（竞赛加分项）

竞赛规则明确："鼓励并欢迎使用各种大模型与代码Agent，若使用智能体设计，需在文档中展示Agent的逻辑树和关键执行日志"。以下架构在18天内可落地。

7.1 三层Agent架构

| 层级 | Agent名称 | 职责 | 触发条件 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1: 资源层 | 模型选型Agent | 检测GPU→选择模型配置→环境验证 | 管线启动时 | 模型配置方案+环境验证报告 |
| L2: 执行层 | 训练质量Agent | 评估预测模型表现→决定是否继续/降级/切换 | 每次ML训练后 | R²/r报告+Go/No-Go决策 |
| L2: 执行层 | 结构验证Agent | AF2/ESMFold验证→分类(通过/需复核/淘汰) | 每批候选序列生成后 | 分类标签+淘汰原因 |
| L3: 决策层 | Pareto选择Agent | 构建Pareto前沿→分区选择→多样性检查→输出6条 | 漏斗筛选完成后 | 6条序列+入选理由+替代方案 |
| L3: 决策层 | 收敛判断Agent | 分析GP趋势→决定继续迭代/收敛/强制终止 | 每轮DBLT Learn阶段后 | 收敛决策+下一轮参数调整建议 |

7.2 五个决策节点逻辑树

节点1：模型选型Agent

输入: GPU状态 (torch.cuda检测)
├─ 显存≥24GB → ESM-2 650M + SaProt + ESM3 LoRA (推荐)
├─ 显存≥12GB → ESM-2 150M + SaProt
├─ 显存≥8GB  → ESM-2 150M
└─ 仅CPU     → ESM-2 35M (降级)
决策记录: [2026-06-10 09:15] 检测到RTX 3090 24GB → 选择ESM-2 650M+SaProt+ESM3 LoRA
备选: ESM3下载失败 → 降级到本地缓存ESM-2 150M

节点2：训练质量自适应Agent

输入: 5-fold CV R², Pearson r
├─ R²>0.65, r>0.80 → 直接进入生成阶段
├─ R² 0.50-0.65     → 增加理化特征+MSA保守性(特征工程)
├─ R² 0.40-0.50      → 数据增强(补充Sarkisyan 2016全量) + ESM3 LoRA微调
└─ R²<0.40          → 触发预备Plan C: 切换到纯理性设计
决策记录: [2026-06-12 14:30] R²=0.63 → 中等, 启动特征工程+ESM3 LoRA微调
人工干预: [2026-06-13 10:00] LoRA微调后R²=0.71 → 进入生成阶段

节点3：结构验证筛选Agent

输入: AF2/ESMFold pLDDT, pTM, 发色团RMSD
├─ pLDDT>85 AND pTM>0.75 AND 发色团RMSD<1.5 → 通过
├─ pLDDT 70-85 → AF2二次验证(不同随机种子)
├─ pLDDT<70 OR 发色团RMSD>3.0 → 淘汰
└─ 发色团区域pLDDT<80 → 淘汰(即使全局通过)
决策记录: R2_047: pLDDT=76.3→AF2验证→pLDDT=72.1→淘汰
原因: 发色团区域pLDDT=68.3, H148-发色团距离>4Å

节点4：Pareto前沿选择Agent

输入: 所有候选(亮度预测μ±σ, 稳定性预测μ±σ)
1. 构建二维Pareto前沿 (非支配排序)
2. 从前沿4个区域按第6.2节策略选6条
3. 序列多样性检查(CD-HIT 90%)
4. 输出每条序列的入选理由+Pareto图上位置+替代方案
决策记录: [2026-06-20 16:00] Seq3选自乘积最优区, 预测Brightness=1.35±0.12,
 Stability=0.78±0.08, 来源=策略B+ESM3 LoRA, Pareto rank=1

节点5：收敛判断Agent

输入: 最近2轮GP变化, EI_max趋势, MD vs GP Spearman r
├─ EI_max<0.05 (连续2轮) → 收敛→精选
├─ 已3轮迭代 → 强制精选(时间约束)
├─ MD与预测Spearman r>0.7 → 模型可靠→可提前收敛
└─ MD与预测矛盾(r<0.3) → 重新校准GP, 降低先验权重, 再跑一轮
决策记录: [2026-06-18 20:00] 第2轮: EI_max=0.032, Spearman r=0.73→
模型未收敛但预测可靠→建议再跑1轮, 重点探索EI高值区域

7.3 Agent日志模板示例

以下为最终提交PDF中将展示的日志格式。每条日志约3-5行，在管线运行过程中自动记录。

| 时间戳 | Agent节点 | 输入摘要 | 决策 | 依据 | 人工干预 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-10 09:15 | 节点1 | GPU: RTX 3090 24GB | ESM-2 650M+SaProt+ESM3 LoRA | 显存≥24GB阈值 | 无 |
| 2026-06-12 14:30 | 节点2 | 5-fold CV R²=0.63, r=0.78 | 特征工程+ESM3 LoRA微调 | R²在0.50-0.65区间 | 无 |
| 2026-06-13 10:00 | 节点2 | LoRA微调后 R²=0.71 | 进入生成阶段 | R²突破0.65阈值 | 确认LoRA训练loss收敛 |
| 2026-06-15 11:20 | 节点3 | 候选R2_047: pLDDT=76.3 | 淘汰 | 二次验证pLDDT=72.1, 发色团pLDDT=68.3 | 确认淘汰理由充分 |
| 2026-06-20 16:00 | 节点4 | 238条Pareto前沿候选 | 选定6条 | Pareto分区+多样性>3策略 | Seq6从策略C改为策略E生成序列(ESM3 Gibbs第28轮产出, 预测乘积更高) |
| 2026-06-18 20:00 | 节点5 | 第2轮: EI_max=0.032, r=0.73 | 继续迭代1轮 | 未完全收敛但预言可靠 | 确认GPU时间余量可支撑第3轮 |

八、五级漏斗筛选详细设计

8.1 漏斗总览

| 阶段 | 候选数(输入→输出) | 方法 | 筛选标准 | 时间/序列 | 累计淘汰率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: 粗筛 | ~14,000 → ~3,000 | 长度筛选(220-250aa) + 序列合规 + Exclusion_List比对 | M开头, 20种标准aa, 无终止密码子 | <1秒 | ~79% |
| Phase 2: 亮度预测 | ~3,000 → ~600 | 策略B三模型集成亮度预测(ESM2+SaProt+ESM3 LoRA加权) | 预测亮度 > WT sfGFP的50%（安全阈值，30%为淘汰线） | ~1秒 | ~80% |
| Phase 3: 结构验证 | ~600 → ~200 | AF2/ESMFold快速折叠预测 | pLDDT>80, pTM>0.75, 发色团pLDDT>85 | ~5分钟 | ~67% |
| Phase 4: 稳定性 三级递进 | ~200 → ~15 | ThermoMPNN→FoldX→BioEmu→MD | 见8.2节 | 秒→分→时 | ~92% |
| Phase 5: 精选决策 | ~15 → 6 | Agent节点4+人工复核 | Pareto分区+多样性+6.2节策略 | 数小时 | ~60% |

8.2 Phase 4 稳定性评估三级递进

Phase 4是整个漏斗中计算最密集的阶段，采用三级递进策略平衡精度与效率：

第一级：ThermoMPNN + FoldX（~200条，秒级/条）

ThermoMPNN：预测ΔTm（熔解温度变化），筛选 ΔTm > -5°C（较WT不显著降低）

FoldX：计算ΔΔG（折叠自由能变化），筛选 ΔΔG < 3 kcal/mol（不过度 destabilize）

通过标准：ThermoMPNN ΔTm > -5°C AND FoldX ΔΔG < 3 kcal/mol → 筛选至~50条

第二级：BioEmu构象系综预筛（~50条，分钟级/条）

BioEmu (Lewis, Hempel et al. 2025, Science)：微软开发的构象系综采样方法，比MD快约100倍

筛选标准：

- (a) native_contacts > 0.65（核心折叠保持）；

- (b) 发色团区域RMSF < 2Å（活性位点刚性）；

- (c) 整体RMSD < 3Å（vs WT sfGFP）

通过BioEmu筛选 ~50→15条进入MD金标准验证

第三级：GROMACS MD金标准（~15条，小时级/条 × GPU并行）

这是整个管线的"金标准"验证步骤。MD结果不仅用于筛选，还用于校准上游快速预测器(GP代理模型)的系统偏差。

8.3 MD协议详细规范

| 参数 | 设定 | 依据/说明 |
| --- | --- | --- |
| 力场 | CHARMM36m (2021修订版) | 针对IDP和折叠蛋白均优化；在300-400K温度范围内经过系统验证(Huang et al. 2017, Nat Methods) |
| 水模型 | TIP3P显式溶剂 | 与CHARMM36m配套的标准水模型 |
| 盒子 | 十二面体盒子，蛋白-盒壁距离≥1.2nm | 标准做法，避免周期性镜像相互作用 |
| 离子 | 0.15M NaCl + 中和电荷 | 模拟生理条件离子强度 |
| 平衡 protocol | NVT 25°C 100ps → NPT 25°C 100ps | 逐步释放约束；position restraints on heavy atoms |
| 生产 protocol | NPT 72°C 10ns → NPT 25°C 5ns (复性) | 生产运行；时间步长2fs；H-bonds用LINCS约束 |
| 恒温/恒压 | V-rescale (τ=0.1ps) / Parrinello-Rahman (τ=2ps) | GROMACS推荐的生产设置 |
| 分析指标 | RMSD (Cα)、Rg (回转半径)、SASA、二级结构含量(DSSP)、发色团氢键维持率 | 多指标综合判断；RMSD/Rg/SASA相对WT的变化量为首要筛选依据 |
| GPU并行 | RTX 3090: ~15h/序列 (10ns 72°C + 5ns 25°C)；A100: ~4h/序列 | 使用GROMACS 2024 GPU加速(COMM_GPU+GMX_GPU_PME) |
| 时间尺度讨论 | 10ns MD不能模拟完全去折叠(需要μs-ms)，目标是捕捉"早期去折叠事件"(局部二级结构丧失、疏水核心膨胀、关键氢键断裂)。这些事件通常在ns-μs时间尺度发生，10ns可捕捉到趋势性变化。MD结果用于相对排序(与WT sfGFP同条件对比)而非绝对Tm预测。引文: Childers & Daggett (2018) 验证ns级MD对突变体稳定性排序的有效性。 |  |

8.4 MD筛选阈值

| 指标 | 通过阈值 | 警告阈值 | 淘汰阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cα RMSD (72°C vs WT) | < 1.5x WT RMSD | 1.5-2.5x | > 2.5x WT RMSD |
| Rg变化 (72°C vs 25°C) | < 1.2x WT ΔRg | 1.2-1.5x | > 1.5x WT ΔRg |
| SASA变化 | < 1.15x WT ΔSASA | 1.15-1.3x | > 1.3x WT ΔSASA |
| 发色团氢键维持率 | > 80% | 60-80% | < 60% |
| 复性后RMSD (25°C) | < 1.2x WT | 1.2-1.5x | > 1.5x WT |

九、ESM3集成与LoRA微调方案（v3.0新增）

本节回应评委审阅报告的核心建议："论证esmGFP启发性时引用ESM-3，实际设计时却不用，是否存在利用不足？"v3.0通过策略E（ESM3生成式管线）和策略B（ESM3 LoRA嵌入）在两个层面集成了ESM3。

9.1 ESM3在管线中的两个角色

| 角色 | 集成位置 | 模型 | 目的 | 时间估算(RTX 3090) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嵌入器（预测） | 策略B：替代ESM-2+SaProt拼接 | ESM3-sm-open (1.4B) + LoRA | 结构感知序列嵌入，提升亮度/稳定性预测精度 | 3-6h (5000条序列嵌入) |
| 生成器（设计） | 策略E：esmGFP式Gibbs采样 | ESM3-sm-open (1.4B) | 条件于sfGFP结构模板生成新颖序列 | 60-70h (500条 × 8min Gibbs) |

9.2 LoRA微调协议

LoRA (Low-Rank Adaptation) 是2025年ESM模型微调的事实标准。EiRA论文(2025)直接比较了ESM3的各种PEFT方法，结论是vanilla LoRA在结构任务上的泛化能力优于AdaLoRA/LoKr/hydraLoRA等更复杂变体。

| 参数 | 设定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础模型 | ESM3-sm-open (1.4B, biohub/esm3-sm-open-v1) | HuggingFace开源，需接受非商用许可 |
| LoRA Rank | r=16 | 在参数效率和表达能力之间的平衡。rank越大容量越高但训练越慢。 |
| LoRA Alpha | α=32 | scaling factor = α/r = 2。适中的缩放因子。 |
| 目标模块 | q_proj, v_proj, o_proj (注意力层) | 仅微调注意力层，冻结FFN和嵌入层。 |
| Dropout | 0.1 | 正则化防止过拟合。 |
| 可训练参数 | ~800万 (总参数1.4B的0.57%) | RTX 3090 24GB可轻松训练。 |
| 训练数据 | GFP_data.xlsx(完整) + Sarkisyan 2016(完整) + 往年Top20序列 | 共约5-6万条标注序列，其中高亮度/稳定序列作为正样本增强。 |
| 训练目标 | MSE(亮度回归) + MSE(稳定性回归) + Margin Ranking Loss(亮度排序) | 多任务学习：回归+排序联合优化。 |
| 优化器 | AdamW, lr=1e-4, cosine schedule, batch_size=16 | 标准微调设置。 |
| 训练时间 | 2-4小时 (RTX 3090, ~10 epochs) | 快速迭代，可在管线运行中重训练。 |

9.3 ESM3条件生成细节（策略E）

以下是策略E的完整技术实现路径，基于esmGFP论文的官方教程：

# Step 1: 构建条件提示 (以sfGFP PDB 2B3P为模板)
from esm.sdk.api import ESMProtein, GenerationConfig

prompt = ESMProtein.from_pdb("2B3P_sfGFP.pdb")

# 固定发色团区域的结构token
FIXED_POSITIONS = [62, 63, 64, 65, 66, 67, 93, 219]  # T65/Y66/G67区域+R96+E222
for pos in range(len(prompt.sequence)):
    if pos not in FIXED_POSITIONS:
        prompt.structure[pos] = None  # mask所有非关键位置
        prompt.sequence[pos] = None   # mask所有非关键序列

# Step 2: 生成结构
structure_gen = model.generate(
    prompt,
    GenerationConfig(
        track="structure",
        num_steps=230,        # sfGFP全长约230aa
        temperature=1.0,      # 初始高温→多样性
        top_p=0.95,
    )
)

# Step 3: 条件于结构生成序列
sequence_gen = model.generate(
    structure_gen,
    GenerationConfig(
        track="sequence",
        num_steps=20,         # 序列生成步数
        temperature=1.0,
    )
)

# Step 4: Gibbs采样迭代 (重复30+次)
for iteration in range(30):
    # 降温退火
    temp = 1.0 - (iteration / 30) * 0.9  # 1.0 → 0.1

    # 结构→序列
    sequence_gen = model.generate(
        structure_gen,
        GenerationConfig(track="sequence", temperature=temp)
    )

    # 序列→结构 (自验证)
    structure_gen = model.generate(
        sequence_gen,
        GenerationConfig(track="structure", temperature=0.0)  # 确定性折叠
    )

    # 发色团RMSD检查
    if chromophore_rmsd(structure_gen, template) > 1.5:
        continue  # 偏离模板, 跳过此样本

9.4 ESM3 license 合规

ESM3-sm-open-v1使用EvolutionaryScale非商业许可，竞赛（学术用途）符合条件。

提交GitHub仓库时需在README.md中标注"Built with ESM"并包含完整许可证声明。

引用Rives et al. (2025) Science论文作为方法学引用。

十、18天时间规划与GPU预算

评委审阅报告指出："18天时间线与计算需求之间存在张力……需提供按GPU算力的时间预估矩阵。"以下为详细的时间规划和GPU预算。

10.1 GPU小时预算矩阵

| 任务 | RTX 3090 24GB | A100 80GB | A100×2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESM-2 650M嵌入 (~10K seq) | 8h | 3h | 2h | 策略B |
| ESM3 LoRA微调 | 4h | 2h | 1.5h | 策略B升级 |
| ESM3嵌入 (~5K seq) | 6h | 2h | 1.5h | 策略B升级 |
| ProteinMPNN (~4K seq) | 4h | 1.5h | 1h | 策略C |
| AF2/ESMFold (~600 seq) | 12h | 4h | 2.5h | Phase 3 |
| BioEmu (~50 seq) | 3h | 1h | 0.5h | Phase 4第二级 |
| MD 72°C+25°C (15 seq) | 225h | 60h | 30h | Phase 4第三级（关键瓶颈） |
| ESM3 Gibbs生成 (500 seq) | 67h | 20h | 12h | 策略E（v3.0新增） |
| 其他（数据处理/日志/Agent） | 20h | 10h | 8h |  |
| 总计（串行等价） | ~349h ≈ 14.5天 | ~103.5h ≈ 4.3天 | ~59h ≈ 2.5天 |  |
| 总计（并行优化后） | ~12-14天 | ~3-4天 | ~2-3天 | 关键：MD 15条可并行 |

10.2 逐日时间线

| 日期段 | 天数 | 核心任务 | 里程碑 | 预备方案触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/10-6/11 | Day 1-2 | 环境搭建： ESM-2/SaProt/ProteinMPNN/ESM3下载+验证；策略A组合枚举启动 | 所有模型可用；策略A首批序列生成 | 模型下载失败→使用本地缓存版本 |
| 6/12-6/13 | Day 3-4 | ESM3 LoRA微调训练； 策略C ProteinMPNN生成； 策略D MSA构建 | LoRA微调完成(R²>0.65?)；策略C首批序列 | LoRA R²<0.5→降级到无ESM3方案 |
| 6/14-6/15 | Day 5-6 | 策略B嵌入完成； AF2/ESMFold批量验证； BioEmu预筛 | 五策略候选池建成(~14K)→漏斗Phase 1-3 | BioEmu不可用→跳过第二级直接MD |
| 6/16-6/18 | Day 7-9 | MD第1轮(重点：策略A/C/D产出的Top 5+策略B/E各3条)； DBLT第1轮Learn | 第1轮MD完成；GP初始训练 | MD时间不够→减少至Top 8-10条 |
| 6/19-6/20 | Day 10-11 | DBLT第2轮Design(基于第1轮GP引导)；ESM3 Gibbs采样(策略E) | 第2轮候选生成；Go/No-Go决策点 | EI_max<0.05→ 收敛跳过第3轮 |
| 6/21-6/22 | Day 12-13 | DBLT第2轮MD+Built+Test； 策略E序列进入漏斗 | 第2轮MD完成 | 时间紧张→MD仅做10条 |
| 6/23-6/24 | Day 14-15 | Pareto精选+Agent决策+6条序列最终选定；内部交叉验证 | 6条序列确定+metadata.xlsx归档 | 如6条中<3条通过所有验证→启动Plan B |
| 6/25-7/1 | Day 16-18 | 考试期： 提交材料准备（CSV/PDF/GitHub）+ 内部归档 + 预演 | 提交完成 | 如主力方案失败→Plan C/D兜底 |

10.3 Go/No-Go决策点

第10天（6/19）是关键的Go/No-Go决策点：

✅ GO (继续第2-3轮)：

- 策略B R²>0.6 AND MD第1轮完成≥8条 AND 至少4条候选通过Phase 4 Stability → 继续DBLT迭代

⚠️ PARTIAL (减少轮次)：

- R² 0.5-0.6 OR MD完成<8条 → 跳过第3轮，直接精选现有候选

❌ ABORT (切换预备方案)：

- R²<0.5 OR MD完成<3条 OR 任何MD出现发色团解体 → 切换Plan B(策略A+C)

十一、答辩预案：评委可能提出的关键问题

以下基于对评审团成员专业背景的深入分析（详见评委审阅报告第0节），预判6位核心评委可能提出的最尖锐问题，并准备回答策略。

11.1 欧阳颀教授（浙大，生物物理）

预期问题："你用Matern 5/2核做GP代理模型，这个选择有什么理论依据？你考虑过蛋白质适应度景观的崎岖性对GP预测的影响吗？在50维的PCA嵌入空间中，MCMC的混合时间你估计过吗？"

回答策略：(1) Matern 5/2是Snoek et al. (2012)贝叶斯优化基准中推荐的默认核，适用于既有平滑趋势又有局部波动的黑箱函数。

(2) GFP适应度景观的崎岖性(Sarkisyan 2016)正是选择Matern 5/2而非RBF的原因——RBF假设无限可微（过强），Matern 5/2允许二阶可微（更灵活）。

(3) MCMC在50维空间混合的挑战是真实的——我们准备了Replica-exchange MCMC作为备选，且50维是PCA降维后的维度（保留~90%方差），实际有效维度可能更低。

(4) 如果MCMC效率不佳，可以用CMA-ES替代——它是一个在50维空间更高效的进化策略算法。

11.2 吴边教授（中科院微生物所，蛋白质工程）

预期问题："你固定了6个化学绝对位点。但在ProteinMPNN或ESM3全局重设计周围~227个残基后，新的序列环境是否会改变固定位点的催化效率？比如R96的催化活性依赖于周围的精确几何环境，重排后pKa可能发生偏移。"

回答策略：(1) 这是一个我们意识到并设计了针对性验证的真实风险。

(2) 化学绝对约束保护的是反应路径的"存在性"（G67空间阻断→环化不可能），而非反应的"最优性"。

(3) 管线通过两个机制检测这个问题：

①发色团区域pLDDT>85确保局部结构精度；

②MD中的发色团氢键维持率直接测量重排后微环境的变化。

(4) 策略A（理性微调，不全局重设计）作为"保守对照"——如果策略C/E的全局重设计序列出现活性问题，可以通过与策略A的对比来诊断是否为"重排后微环境变化"所致。

11.3 鲍泽华教授（浙大，AI+生物智造）

预期问题："你的五个Agent决策节点看起来完整。但18天内这些Agent的代码真的能写出来并稳定运行吗？Agent决策失误——比如错误淘汰了'预测不佳但实际很好的序列'——的风险你怎么控制？"

回答策略：(1) Agent不追求完全自主——每个决策节点都保留人工干预选项（这是v3.0对v2.1的关键升级）。

(2) Agent的角色是"自动执行明确可程序化的决策+标记边界情况供人工判断"。

(3) 举例：结构验证Agent在pLDDT=83时（通过阈值85附近）标记"人工复核"而非自动淘汰。

(4) 所有淘汰决策都保留在日志中，人工可在任何时刻回溯并覆盖。

(5) 这是一个务实的"human-in-the-loop"设计哲学——Agent提升效率，但不替代判断。

11.4 戴磊教授（中科院深圳，进化生物学）

预期问题："你策略D用jackhmmer做3轮MSA，但GFP家族在UniRef中的序列多样性很高。你是以sfGFP全长做query还是仅用保守区域？MSA的深度和覆盖度能不能支撑EVcouplings的统计效力？"

回答策略：(1) 以sfGFP全长(238aa)为query，对UniRef30做3轮jackhmmer迭代。

(2) GFP家族在UniRef30中非常丰富——3轮迭代后预期获得>10,000条同源序列，远超EVcouplings的最低有效序列数(~100条)。

(3) MSA深度用Effective Sequence Number(Neff)量化——预期Neff>100。

(4) 但承认MSA偏向性（β-barrel荧光蛋白在自然界中以珊瑚/水母特定进化支为主）可能影响共进化分析的普适性——这正是策略D的输出作为"过滤规则"（而非"生成规则"）的原因。

11.5 于浩然教授（浙大，计算化学）

预期问题："你的MD协议用CHARMM36m力场在72°C下模拟蛋白质。CHARMM36m在这个温度下蛋白质行为的预测能力经过验证吗？10ns的模拟中发色团区域的局部波动能代表10分钟实验中发生的不可逆变性吗？"

回答策略：(1) CHARMM36m在300-400K温度范围内经过系统验证（Huang et al. 2017, Nat Methods；该论文已引用>5,000次）。

(2) 10ns MD不能模拟完全去折叠（需要μs-ms），但我们的目标不是预测绝对Tm——目标是"早期去折叠事件"的捕捉：

局部二级结构丧失（ns尺度）、疏水核心膨胀（ns-μs尺度）、关键氢键断裂（ns尺度）。

(3) 这些早期事件是72°C下不可逆变性的"先兆"——在10ns内即可观察到。

(4) MD结果仅用于"相对排序"（与WT sfGFP同条件对比），而非绝对值预测。

(5) 如需进一步验证，可引用Childers & Daggett (2018)验证ns级MD对突变体稳定性排序有效性的工作。

11.6 司同教授（中科院深圳，合成生物学）

预期问题："Cell-Free体系与体内表达有本质区别。你管线的所有预测模型(ESM-2/SaProt/ThermoMPNN)的训练数据基本来自体内实验。这个'in vivo→in vitro'的迁移你怎么处理？会不会出现'在模型里看起来很好但在Cell-Free里完全不行'的情况？"

回答策略：(1) 承认这是系统性挑战——所有队伍面临相同问题（因为公开训练数据几乎全来自体内实验）。

(2) 竞赛统一使用Cell-Free NEExpress体系意味着所有提交序列在同一条件下比较，相对优势能保持。

(3) 管线中的策略A从sfGFP出发微调（sfGFP本身在Cell-Free中良好表达——否则不会被选为WT基准），序列背景与Cell-Free兼容性最高。

(4) 策略C(ProteinMPNN)和策略E(ESM3)基于结构设计而非体内适应度，对表达体系相对不敏感。

(5) 不使用"mRNA二级结构"、"密码子偏好"等体内特异性特征——因为主办方使用DNA Chisel统一反向翻译，消除了密码子层面的体系差异。

十二、风险矩阵与应对策略

| 风险ID | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 预防措施 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 策略B AI模型R²<0.5，无法有效预测 | 中(30%) | 高 | 🔴 | 多模型集成(3+2个)；ESM3 LoRA微调提升0.05-0.10 R² | 切换Plan B：策略A+C撑场，AI仅做粗略排序 |
| R2 | MD时间不足，15条无法在18天内完成 | 高(50%) | 中 | 🟡 | GPU预算表(10.1节)；AutoDL A100租用 | 减少MD至8-10条；跳过策略D/E的MD，优先策略A/C |
| R3 | ESM3-sm-open生成质量远低于7B API模型 | 中高(40%) | 中 | 🟡 | LoRA微调缩小差距；策略E与策略C并行 | 策略E降级为"探索性补充"；主力仍为策略A/C/B |
| R4 | GP贝叶斯优化在高维空间中失效 | 低(20%) | 中 | 🟢 | PCA降维至50维；Replica-exchange MCMC备选 | 切换到CMA-ES替代MCMC；退化为随机采样+EI排序 |
| R5 | 提交序列中出现Exclusion_List匹配 | 低(10%) | 致命 | 🟡 | 逐条全局比对+FPbase交叉验证 | 替换为同一Pareto区域的下一个候补(有充足备选) |
| R6 | Cell-Free体系中多条序列<30% WT亮度 | 中(20%) | 高 | 🔴 | 策略A保守序列作为保底(in vivo已验证的sfGFP骨架) | Plan D：手工精选6条中取最保守的提交 |
| R7 | Agent决策失误导致优秀序列被误淘汰 | 中(20%) | 中 | 🟡 | human-in-the-loop设计；所有淘汰决策可回溯 | 保留Top 20候选至最后决策日，人工复核所有淘汰原因 |
| R8 | ESM3许可合规问题 | 低(5%) | 低 | 🟢 | 非商用许可；GitHub标注Built with ESM | 降级到ESM-2（非ESM3功能不受影响） |
| R9 | 答辩时被问到超出准备范围的技术问题 | 中(30%) | 低 | 🟢 | 第11节答辩预案6个核心问题覆盖 | 坦诚"这是开放挑战"+引用备选方案+承认局限性 |

十三、6/24前必须完成的提交材料

13.1 提交清单

| # | 材料 | 格式/要求 | 负责人 | 截止 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计序列CSV | Team_Name, Seq_ID(1-6), Sequence; UTF-8 无BOM; 220-250aa, M开头 | 管线最终输出 | 6/24 | 逐条比对Exclusion_List + 长度检查 + 字符合规 |
| 2 | 设计思路PDF | 管线架构+5策略详述+DBLT迭代+Agent逻辑树+关键日志+6条理由 | Agent日志→人工润色 | 6/24 | 内部同行评审(2人交叉检查) |
| 3 | GitHub仓库 | README.md(环境+依赖+运行方式)+推理代码+模型权重链接 | 代码整理→Push | 6/24 | 从另一台机器git clone→按README运行 |
| 4 | metadata.xlsx | 6条序列+预测亮度±σ+预测稳定性±σ+pLDDT+来源策略+选择依据 | 管线运行自动生成 | 6/24 | 交叉验证预测值vs MD实测值 |
| 5 | 排除名单比对报告 | 每条序列vs Exclusion_List的全局比对结果(截图/日志) | 脚本自动→人工确认 | 6/24 | 逐条review比对输出 |

13.2 最后24小时检查清单

CSV文件：用pandas读取→验证列名→验证序列长度→验证字符集→验证行数=6

PDF文件：确认所有图表正常显示→确认无乱码→确认页数→确认文件大小<限制

GitHub：确认repo为public→确认README可正常渲染→确认requirements.txt完整→确认推理代码可运行

metadata.xlsx：6条序列的预测值vs MD实测值交叉验证→确认一致性

最终review：打印CSV序列→逐条与Exclusion_List手工比对→FPbase搜索确认非已知变体

附录A：关键命令速查表

A.1 环境安装

# 核心依赖
pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
pip install fair-esm transformers datasets peft accelerate
pip install git+https://github.com/facebookresearch/esm.git  # ESM-2/ESM3
pip install git+https://github.com/dauparas/ProteinMPNN.git
pip install git+https://github.com/sokrypton/ColabFold.git
pip install biopython pandas numpy scikit-learn xgboost lightgbm
pip install gpytorch botorch  # Bayesian Optimization
pip install gromacswrapper mdanalysis  # MD analysis
pip install cdhit-py  # CD-HIT

A.2 ESM3 LoRA微调

# 加载ESM3 + 应用LoRA
from esm.models.esm3 import ESM3
from peft import LoraConfig, get_peft_model

model = ESM3.from_pretrained("esm3-sm-open-v1").to("cuda")
lora_config = LoraConfig(r=16, lora_alpha=32,
    target_modules=["q_proj", "v_proj", "o_proj"], lora_dropout=0.1)
model = get_peft_model(model, lora_config)

# 添加预测头
import torch.nn as nn
class GFPHead(nn.Module):
    def __init__(self, dim=1536):
        super().__init__()
        self.brightness = nn.Sequential(nn.Linear(dim,256), nn.ReLU(), nn.Dropout(0.2), nn.Linear(256,1))
        self.stability = nn.Sequential(nn.Linear(dim,256), nn.ReLU(), nn.Dropout(0.2), nn.Linear(256,1))
    def forward(self, x): return self.brightness(x), self.stability(x)

A.3 MD运行（GROMACS）

# 准备→运行→分析一条突变体
gmx pdb2gmx -f mutant.pdb -o processed.gro -water tip3p -ff charmm36-mar2019
gmx editconf -f processed.gro -o box.gro -c -d 1.2 -bt dodecahedron
gmx solvate -cp box.gro -cs spc216.gro -o solvated.gro -p topol.top
gmx grompp -f ions.mdp -c solvated.gro -p topol.top -o ions.tpr
gmx genion -s ions.tpr -o neutral.gro -p topol.top -pname NA -nname CL -neutral
# 平衡+生产
gmx grompp -f nvt_25C.mdp -c neutral.gro -p topol.top -o nvt.tpr
gmx mdrun -deffnm nvt -v -nb gpu
gmx grompp -f npt_72C_10ns.mdp -c nvt.gro -p topol.top -o npt_72C.tpr
gmx mdrun -deffnm npt_72C -v -nb gpu -pme gpu
gmx grompp -f npt_25C_5ns_renat.mdp -c npt_72C.gro -p topol.top -o renat.tpr
gmx mdrun -deffnm renat -v -nb gpu -pme gpu
# 分析
echo "C-alpha C-alpha" | gmx rms -s nvt.tpr -f npt_72C.xtc -o rmsd_72C.xvg
gmx gyrate -s nvt.tpr -f npt_72C.xtc -o rg_72C.xvg
gmx sasa -s nvt.tpr -f npt_72C.xtc -o sasa_72C.xvg

附录B：45个候选设计位点（来自5.25方案）

以下45个候选设计位点继承自5.25版规划方案，保留原始证据等级标注。在v3.0中，这些位点被重新分类到三级约束体系中。

B.1 亮度增强位点（8个核心位点）

| 位点 | WT | 推荐突变 | 预期效应 | 证据等级 | v3.0约束等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S30 | S | R | 增强β1-β2 loop刚性→提升折叠效率 | A (sfGFP) | 第三级 |
| F64 | F | L | 稳定发色团前体构象→加速成熟 | A (sfGFP) | 第三级 |
| S65 | S | T | 增强发色团吸光效率→提升亮度 | A (sfGFP) | 第一级（小残基约束） |
| F99 | F | S | 减少疏水聚集→提升可溶性 | A (sfGFP) | 第三级 |
| M153 | M | T | 稳定β桶构象→减少非特异性聚集 | A (sfGFP) | 第三级 |
| V163 | V | A | 减少侧链碰撞→增强折叠协同性 | A (sfGFP) | 第三级 |
| S175 | S | G | 增加发色团环境极性→红移发射 | B (文献) | 第三级 |
| A206 | A | K | 表面电荷优化→增强溶解度和稳定性 | B (文献) | 第三级 |

B.2 热稳定性增强位点（12个核心位点）

| 位点 | WT | 推荐突变 | 预期效应 | 证据等级 | v3.0约束等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E6 | E | D/K | N端帽H-bond优化→提升热稳定性 | B | 第三级 |
| F8 | F | L/I | 疏水核心填充→减少热涨落 | B | 第三级 |
| L18 | L | I/V | 疏水核心优化 | B | 第三级 |
| V22 | V | I/L | β桶疏水稳定化 | B | 第三级 |
| Y39 | Y | F/H | 芳香环π-π堆叠增强 | B | 第三级 |
| L42 | L | I/V | 疏水核心优化 | B | 第三级 |
| L53 | L | I/F | 疏水核心优化 | B | 第三级 |
| V61 | V | I/L | 疏水核心优化 | B | 第三级 |
| L100 | L | I | β桶疏水稳定化 | B | 第三级 |
| L125 | L | I | β桶疏水稳定化 | B | 第三级 |
| T153 | T | S | 与M153T协同→稳定β桶 | B | 第三级 |
| N170 | N | D/E | 表面盐桥增强→热稳定性 | B | 第三级 |

附录C：核心参考文献与工具速查

C.1 核心参考文献

[1] Sarkisyan KS, et al. (2016) "Local fitness landscape of the green fluorescent protein." Nature 533:397-401. DOI:10.1038/nature17995 — GFP适应度景观。管线设计哲学的核心参考文献。

[2] Pédelacq J-D, et al. (2006) "Engineering and characterization of a superfolder green fluorescent protein." Nat Biotechnol 24:79-88. DOI:10.1038/nbt1172 — sfGFP。策略A的骨架和折叠增强突变的来源。

[3] Rives A, Hayes T, et al. (2025) "Simulating 500 million years of evolution with a language model." Science 387:850-858. DOI:10.1126/science.ads0018 — ESM3/esmGFP。策略E的方法学模板和管线设计哲学的核心启示。

[4] Lewis S, Hempel T, et al. (2025) "Scalable emulation of protein conformational ensembles." Science. DOI:10.1126/science.adq7214 — BioEmu。Phase 4稳定性评估第二级的核心工具。

[5] Zhang H, et al. (2024) "Bright and stable monomeric green fluorescent protein derived from StayGold." Nat Methods 21:657-665. DOI:10.1038/s41592-024-02203-y — mBaoJin。策略D特征嫁接的关键参考序列。

[6] Close DW, et al. (2015) "Thermal green protein, an extremely stable, nonaggregating fluorescent protein." Proteins 83:1225-1237. DOI:10.1002/prot.24699 — TGP。策略D热稳定性特征参考。

[7] Dauparas J, et al. (2022) "Robust deep learning-based protein sequence design using ProteinMPNN." Science 378:49-56. — ProteinMPNN。策略C的核心工具。

[8] Snoek J, Larochelle H, Adams RP (2012) "Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms." NeurIPS. — 贝叶斯优化方法论。GP核函数选择和EI采集函数的参考文献。

[9] Huang J, et al. (2017) "CHARMM36m: an improved force field for folded and intrinsically disordered proteins." Nat Methods 14:71-73. — MD力场选择的参考文献。

[10] Childers MC, Daggett V (2018) "Validating Molecular Dynamics Simulations against Experimental Observables." J Phys Chem B. — MD时间尺度论证的参考文献。

C.2 关键工具与链接

ESM-2: github.com/facebookresearch/esm | ESM3 (HuggingFace): huggingface.co/biohub/esm3-sm-open-v1

ProteinMPNN: github.com/dauparas/ProteinMPNN | ColabFold: github.com/sokrypton/ColabFold

BioEmu: github.com/microsoft/bioemu | FoldX: foldxsuite.crg.eu

GROMACS: gromacs.org | CHARMM36m: mackerell.umaryland.edu/charmm_ff.shtml

EVcouplings: github.com/debbiemarkslab/EVcouplings | CD-HIT: github.com/weizhongli/cdhit

jackhmmer (HMMER3): hmmer.org | MAFFT: mafft.cbrc.jp/alignment/software/

GPyTorch: gpytorch.ai | BoTorch: botorch.org | PeFT (LoRA): github.com/huggingface/peft

AutoDL (Cloud GPU): autodl.com (A100约¥3-5/h) | FPbase: fpbase.org

DNA Chisel: github.com/Edinburgh-Genome-Foundry/DnaChisel | Biopython: biopython.org

C.3 官方竞赛资源

2026 SynBio Challenges 官方说明 (PDF)：2026Protein Design in Synbio challenges.pdf

GFP训练数据：data/GFP_data.xlsx (含beforetopseqs sheet：历年Top20序列)

排除名单：data/Exclusion_List.csv

5条参考GFP序列：AAseqs of 5 GFP proteins.txt

提交模板：submission_template.csv

基础教程：bohrium.com/notebooks/36787332597 (2025版，需自行适配2026格式)

—— 文档结束 ——

本方案 v3.0 基于以下来源整合而成：

· v2.0 管线设计（2026.06.07 版本）

· v2.1 管线设计（2026.06.07 版本，4策略+DBLT+Agent）

· 评委视角审阅报告（2026.06.09，含评委团画像分析）

· ESM3集成与LoRA微调方案（2026.06.09，含EiRA论文参考）

· 2026 SynBio Challenges 蛋白质设计赛道官方规则（14页PDF）